Identyfikator: TP.MBL.II.2023

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

WZÓR

Umowa nr …....................

zawarta w dniu ………….     r. w Sanoku pomiędzy:

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok, NIP 687-00-11-077

zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:  ……………………………………. - Dyrektor MBL w Sanoku

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………., zwaną/-nym w dalszej treści Wykonawcą, w imieniu której działają ………………………………….

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku magazynowego 
z pracowniami i stolarnią Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku realizowane w ramach projektu pt. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, numer RPPK.04.04.00-18-0083/16-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, strony oświadczają, co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku magazynowego z pracowniami i stolarnią Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

- Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy przetargowa Wykonawcy.

- Inspektorzy nadzoru posiadający uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego 
w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych oraz instalacji sanitarnych obejmujących instalacje Wod- Kan, cieplne i klimatyzacyjno - wentylacyjne,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

- Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają lub będą określały umowy z wykonawcami robót budowlanych.

§ 2

  - Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektorów nadzoru pełnić będą:

        - imię i nazwisko: ..............................................................................................

uprawnienia w specjalności: ..........................................................................

nr uprawnień: .................................................................................................

        - imię i nazwisko: ..............................................................................................

uprawnienia w specjalności: ..........................................................................

nr uprawnień: .................................................................................................

        - imię i nazwisko: ..............................................................................................

uprawnienia w specjalności: ..........................................................................

nr uprawnień: .................................................................................................

którzy posiadają uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia.

      - Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust.1 pkt 2)-3) niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

      - Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust.1 pkt 2)-3) niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

  - jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust.1 pkt 2)-3) niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla pełnienia danej funkcji.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 3

      - Zakres obowiązków Wykonawcy określa art. 25 i 26 prawa budowlanego, a w  szczególności  Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem.

- Udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.

- Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz umową z wykonawcą robót budowlanych.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru końcowego.

- Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- Sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych faktur i załączników do niej.

- Wydawanie kierownikowi budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót.

- Informowanie na piśmie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych 
w odniesieniu do zawartych umów.

- Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja stwarza zagrożenie bądź może spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z dokumentacją projektową.

- Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień z Projektantem oraz typowanie ewentualnych robót zamiennych.

- Kontrola oznakowania miejsca prowadzenia robót.

- Potwierdzanie wykonania robót przez wykonawcę robót budowlanych. Potwierdzenie winno odzwierciedlać wartość oraz zakres wykonanych robót stosownie do harmonogramu rzeczowo –finansowego.

- Uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych.

- Uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w minimum 3 przeglądach gwarancyjnych.

- Zarządzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu Wykonawca może domagać się od wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, które przewidziane są w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Uczestniczenie w „radach budowy”.

      - Kontrolowanie robót budowlanych będzie wykonywane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

      - Do obowiązków Inwestora należy:

- Powiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę.

- Dostarczenie wszelkich dokumentów istotnych dla prawidłowego wykonania  i rozliczenia zadania (dokumentacje techniczne, umowy z wykonawcą, kosztorysy itp.)

- Zorganizowanie spotkania z wykonawcą robót celem uzgodnienia wymagań i etapów odbiorów robót zakrytych.

      - Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

§ 4

            - Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 3, wyniesie brutto …………………………………… zł (słownie zł: ..……………………………………………………), tj. ………………… zł netto + …………… zł podatku VAT (stawka ……. %).

            - W przypadku zmiany, w okresie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT określone w ust. 2 wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

            - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

            - Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny koszt robót budowlanych.

§ 5

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawiał będzie faktury częściowe (faktury przejściowe).

- Kwota faktury przejściowej Wykonawcy winna zostać naliczona według następującej zasady:

wartość wykonanych i potwierdzonych robót budowlanych x współczynnik przeliczeniowy gdzie:

współczynnik przeliczeniowy = wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto/ 5 800 000,00×100%.

- Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi potwierdzenie wykonania zakresu robót, stosownie do harmonogramu rzeczowo – finansowego , przez wykonawcę robót budowlanych.

- Płatności częściowe mają charakter zaliczkowy i nie mogą przekroczyć 90 % kwoty określonej w § 4 ust. 2 umowy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 20 dni od daty jej otrzymania.

- Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 6

      - W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania swoich obowiązków w wyznaczonym terminie, Zamawiający odstąpi od umowy, naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości niniejszej umowy.

      - W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia zleceniobiorcy nawet za wykonany nadzór.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieusprawiedliwione niestawienie się na uzasadnione wezwanie Zamawiającego i kierownika robót w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z § 3, ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek.

§ 7

- Termin sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru ustala się od dnia zawarcia umowy do 60 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim.

- Zamawiający przewiduje realizację wszystkich robót objętych nadzorem, którego dotyczy niniejsze zamówienie do 31 października 2023.

§ 8

W przypadku nieprzystąpienia wykonawcy do realizacji robót, przedmiotowa umowa traci ważność.

§ 9

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i przepisy prawa budowlanego.

§ 11

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – 1 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

### Zamawiający                                                  	                                         Wykonawca